## ДОГОВОР № на создания веб-сайта
г. Киев
                                                                                   “___”_________ 2009 г.
Исполнитель:  ФОП Кузив Александр Владимирович директор, действует на основании ФОП, c одной стороны и Заказчик: _________________в лице директора __________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по разработке веб-сайта в соответствии с Техническим Заданием (Приложение N 1) к данному Договору (далее ТЗ).
1.2. Заказчик становится владельцем (обладателем исключительных прав) сайта, что подтверждается подписанием акта приема передачи выполненных работ.
## 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. После осуществления Заказчиком предоплаты и подписание ТЗ, Исполнитель предоставляет первый эскизный вариант макет сайта в течение 3 – 5 рабочих дней.
2.2. Если Заказчик не принимает первый эскизный вариант макета сайта, Исполнитель обязуется предоставить второй эскизный вариант макета сайта в течение 3 рабочих дней.
2.3. Если Заказчик не принимает ни первый, ни второй эскизный вариант макета сайта, то стоимость дальнейшей разработки макета сайта оговаривается дополнительно.
2.4. Все доработки и пожелания к эскизным вариантам макета сайта Заказчик присылает в письменном виде или по электронной почте. Исполнитель обязуется внести все правки и пожелания, присланные Заказчиком в течение 1 – 3 рабочих дней.
2.5. После окончательного утверждения Заказчиком макета сайта с доработками,  Исполнитель обязуется реализовать сайт на домене Заказчика в течение 5 рабочих дней.
## 3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель совместно с Заказчиком обсуждает и подписывает ТЗ.
3.2. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику эскизные макеты сайта и вносить доработки в сроки согласно пунктам 2.2. – 2.5.
3.3. Исполнитель приступает к реализации сайта на домене заказчика, только при наличи распечатанного и подписанного Заказчиком макета дизайна сайта.
3.4. Исполнитель передает результаты выполненной работы по акту приема-передачи. Одновременно передаются ключи (коды доступа) и техническая документация.
3.5. Исполнитель оставляет за собой право на размещение в нижней части главной страницы разработанного сайта ссылки на свой сайт, представляющей собой строку: “Разработка сайта”.
## 4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется по требованию Исполнителя предоставить необходимую информацию для выполнения работы.
4.2. Заказчик утверждает разработанное совместно с Исполнителем техническое задание.
4.3. Заказчик утверждает макет сайта и присылает его исполнитель с печатью и подписью.
4.4. Заказчик своевременно оплачивает работу Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 5 данного Договора.
4.5. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не описанных в ТЗ. Дополнительные работы проводятся по мере необходимости и оплачиваются Заказчиком отдельно. Проведение дополнительных работ не прописанных в ТЗ, согласовываются и оформляются в письменном виде как дополнение к ТЗ, которые должны быть подписаны обеими сторонами.
## 5. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость работ определяется на базе составленного ТЗ.
5.2. Заказчик осуществляет предоплату в размере 50% от стоимости работ указанных в ТЗ, в течении 3-х банковских дней после подписания данного договора. Оставшиеся 50% от стоимости работ Заказчик перечисляет в течение 3 рабочих дней после подписания сторонами Акта выполненных работ.
## 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во время срока действия Договора, даже если она не была обозначена как секретная или конфиденциальная.
6.2. Исполнитель обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора документам лиц, не имеющих на это соответствующих полномочий.
## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Все спорные вопросы решаются путем переговоров сторон или, в случае если стороны не могут прийти к соглашению, через Арбитражный суд в соответствии с законодательством Украины.
## 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон с письменным уведомлением не менее чем за 1 (один) месяц. В том случае, если Договор расторгается до завершения работ по ТЗ, взаиморасчеты между сторонами определяются дополнительным соглашением.
## 9. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
9.1. По завершении работы по ТЗ стороны подписывают Акты выполненных работ.
## 10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких, как: землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
## 11. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
11.1. Стороны соглашаются в том, что с даты подписания акта выполненных работ по данному  Договору все права на созданную интеллектуальную собственность в рамках этого договора, и в соответствии с ТЗ, принадлежат Заказчику.
## 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору согласуются сторонами, подписываются, оформляются в виде приложения.
12.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеет ТЗ, которое является приложением к данному договору. Каждая сторона имеет подлинный экземпляр.
12.3. Все особенности реализации работ, существенные для Заказчика, должны быть в явной форме отражены в ТЗ. Если в ТЗ не оговорены какие-либо требования Заказчика, то форма их реализации остается на усмотрение Исполнителя и не может являться причиной для отказа от приемки выполненных работ.

## 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
Исполнитель / ФОП Кузив Александр Владимирович / Директор: / _______________ / _____________ / / М.П.	Заказчик / __________________________ / __________________________ / __________________________ __________________________ / __________________________ / __________________________ / _______ / _____________ / М.П.